Retrospectiva del Proyecto

“Crono Corte (Agenda Barber)”

Proyecto de Capstone

Fecha: 20/11/2025

Integrantes:

Benjamín Durán

Danyel Pereira

Javier Sereño

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción del proyecto.	4

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.	4

Puntos de mejoras.	4

Lecciones aprendidas.	4

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/11/2025 | Primera versión del documento | Equipo Crono Corte |
| 1.1 | 20/11/2025 | Ajustes de redacción | Equipo Crono Corte |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614 |
| Proyecto (Nombre) | Crono Corte (Agenda Barber) |
| Fecha de Inicio | 16/11/2025 |
| Fecha de Término | 20/11/2025 |
| Patrocinador principal | Barbería (cliente ficticio) |
| Docente | Jorge Castro |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.245.743-6 | Danyel Pereira | dany.pereira@duocuc.cl |
| 20.932.335-4 | Benjamin Duran | ben.duranr@duocuc.cl |
| 20.418.154-3 | Javier Sereño | ja.sereno@duocuc.cl |

Descripción del proyecto.

Indique de qué trata el proyecto y el contexto de aplicación

El proyecto Crono Corte consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión de reservas orientado a barberías pequeñas y medianas que actualmente administran sus citas mediante mensajes directos o cuadernos manuales. El sistema permite a los clientes reservar servicios de barbería de manera rápida, a los barberos gestionar su agenda y al administrador visualizar métricas clave de rendimiento. El desarrollo se realizó utilizando Django para el backend y HTML, CSS y JavaScript para el frontend, incorporando integración de pagos mediante MercadoPago y funcionalidades avanzadas como reserva temporal y calendario interactivo. El proyecto se aplicó en un contexto simulado dentro de la formación profesional, siguiendo prácticas de ingeniería de software y metodologías ágiles.

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

Durante los dos sprints principales se identificaron los siguientes aspectos: Sprint 1 (Frontend) Problemas detectados: - Dificultades para definir una interfaz coherente sin diseño previo. - Retrasos por reestructuración de HTML y CSS al agregar nuevas secciones. - Tiempo adicional para integrar Litepicker y adaptarlo a la experiencia del usuario. Soluciones adoptadas: - Se creó un style guide básico para unificar criterios (colores, tipografía, espaciados). - Se dividió el frontend en componentes reutilizables. - Se planificó la integración de scripts por prioridad (calendario > validaciones > animaciones). Sprint 2 (Backend) Problemas detectados: - Complejidad en el manejo de disponibilidad horaria y solapamiento de reservas. - Integración de MercadoPago requirió ajustes por cambios en la API. - Errores iniciales en serialización de datos para los endpoints. - Diferencias entre entorno local y ngrok durante pruebas de webhooks. Soluciones adoptadas: - Se implementó un servicio dedicado: AvailabilityService. - Se agregó logging para depurar flujos de pago y webhooks. - Se efectuaron pruebas aisladas de cada componente antes de integrarlos. - Se estableció un flujo de validación doble (frontend y backend) para evitar reservas duplicadas.

Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

- Establecer mockups y diseño visual antes de comenzar a desarrollar vistas. - Dedicar más tiempo a pruebas unitarias y automatizar casos críticos (reservas, pagos). - Refinar la comunicación interna definiendo reuniones cortas diarias para seguimiento. - Incorporar herramientas de control de versiones con uso más disciplinado (ramas por feature). - Documentar decisiones técnicas desde el primer sprint para agilizar el reporte final.

Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

La importancia del refinamiento de historias previo al desarrollo: historias mal definidas generan retrabajo. La arquitectura MVC de Django permitió separar responsabilidades y manejar mejor la complejidad. Los sprints deben incluir tiempo explícito para pruebas, integración y debugging. Trabajar con APIs externas requiere leer detalladamente la documentación oficial y planificar escenarios de error. El trabajo colaborativo fluye mejor cuando cada integrante tiene responsabilidades claras y revisiones cruzadas. El valor de prototipar primero antes de construir: las decisiones visuales tardías generan atrasos. La retrospectiva continua es clave para ajustar estrategias y mejorar el rendimiento del equipo.