Introducción a las reuniones del Daily Standup

El equipo realizó reuniones breves dos veces por semana con el objetivo de monitorear el avance del proyecto, identificar impedimentos tempranos y mantener sincronizadas las tareas de los integrantes durante cada sprint. Estos Daily Standup registran de manera detallada lo que se completó, lo que se planificó, los compromisos inmediatos y cualquier bloqueo surgido, permitiendo mantener un flujo de trabajo continuo y ordenado a lo largo de los cuatro meses del proyecto.

MES 1 Planificación y configuración del proyecto

Durante este mes el equipo realizó la planificación general del proyecto, definió los sprints, configuró el entorno de desarrollo y estableció la estructura base del sistema junto con los lineamientos técnicos iniciales.

Semana 1

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Realicé el levantamiento inicial de requisitos y definí el alcance preliminar del sistema.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Trabajar en la estructura base del frontend y en el diseño inicial.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 El jueves.
 ¿Hay algún impedimento?
- No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Analicé las vistas iniciales y revisé tecnologías a utilizar en el frontend.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
- Avanzar en la creación de las vistas principales.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 El jueves.
 ¿Hay algún impedimento?
- No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Revisé los requerimientos técnicos y definí la estructura base del backend.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Crear el proyecto Django y los primeros modelos.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 El jueves.
 ¿Hay impedimento?
- No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 Completé la estructura inicial de las vistas de inicio.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 Trabajar en el diseño responsivo.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 El lunes.
 ¿Hay algún impedimento?
 No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Maqueté las vistas principales y ajusté estructura visual.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Agregar estilos y componentes reutilizables.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 -El lunes.
 ¿Hay algún impedimento?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 Creé el proyecto Django y la estructura base de apps.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 Implementar modelos de Usuario, Barbero y Servicio.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 El lunes.
 ¿Hay algún impedimento?
 No.

Semana 2

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Terminé el diseño responsivo principal de la página.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Avanzar en la vista de reservas.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 -El jueves.
 ¿Hay algún impedimento?
 No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Completé el layout general del sitio.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Crear tarjetas de barberos y servicios.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 -El jueves.
 ¿Hay algún impedimento?
 No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Finalicé los modelos principales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Comenzar la implementación del modelo Reserva.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 -El jueves.
 ¿Hay algún impedimento?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Completar la vista inicial de reservas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Trabajar en el flujo de selección de servicios y horario.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 -El lunes.
 ¿Hay algún impedimento?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Finalicé tarjetas de servicios y barberos.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Implementar interacciones dinámicas en catálogo.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 -El lunes.
 ¿Hay algún impedimento?
 No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Modelo Reserva completado.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Trabajar en la lógica de disponibilidad.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 -El lunes.
 ¿Hay algún impedimento?
 No.

Semana 3

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Terminé el flujo visual de reserva.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Validar selección de fecha y hora.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 -Jueves.
 ¿Hay algún impedimento?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Completé interacciones dinámicas del catálogo.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Avanzar en la vista de perfil de usuario.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 -Jueves.
 ¿Hay algún impedimento?
 No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Realicé una versión preliminar de disponibilidad.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Conectar duración del servicio con la disponibilidad.
 ¿Cuándo crees que terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay algún impedimento?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Validaciones de fecha y hora implementadas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Integrar datos reales en la vista de reserva.
 ¿Cuándo crees que terminarás?
 Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
- Vista de perfil del usuario completada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Optimizar retroalimentación visual.
 ¿Cuándo terminarás?
- Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Completar lógica de disponibilidad.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Desarrollar endpoints para disponibilidad.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Semana 4

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Integración de datos reales en la vista de reserva.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Mejorar la consistencia visual general.
 ¿Cuándo crees que terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Mejoras visuales y retroalimentación completadas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Validaciones adicionales.
 ¿Cuándo crees que terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Endpoints iniciales de disponibilidad listos.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Conectar disponibilidad con frontend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Mejoras visuales listas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Preparar integración definitiva con backend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Validaciones listas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Apoyar en integración visual.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Validación del endpoint de disponibilidad completada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Desarrollar reservas temporales.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

MES 2 – Desarrollo del Frontend del sistema

El equipo trabajó en la implementación de las vistas principales, formularios, validaciones y la arquitectura visual del sistema. Se completó la base de la experiencia de usuario.

Semana 5

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
-Revisé la integración frontend-backend e identifiqué correcciones menores.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Corregir errores visuales y mejorar mensajes de usuario.
 ¿Cuándo crees que terminarás?
 -El jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Apoyé la integración del frontend y preparé componentes reutilizables.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Optimizar rendimiento del frontend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Avancé en la lógica de reservas temporales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Completar creación automática de reservas temporales.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Terminé correcciones visuales del flujo de reserva.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Probar flujo completo de cliente.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Mejoré el rendimiento visual generales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Ajustar validaciones en formularios.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Completé las reservas temporales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Implementar expiración automática.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Semana 6

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Probé el flujo completo y encontré detalles menores.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Corregir detalles y mejorar UX general.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Completé las validaciones de formularios.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Preparar la vista de historial de reservas.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Implementé la expiración de reservas temporales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Crear lógica definitiva de creación de reserva.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Detalles de UX corregidos.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Mejoras visuales finales del frontend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Vista de historial creada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Crear confirmación visual de reserva.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Lógica definitiva de creación de reservas completada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Conectar reserva definitiva con frontend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Semana 7

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Finalicé mejoras visuales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Ajustar estilos para dispositivos móviles.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Pantalla de confirmación implementada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Revisar UI completa.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Conecté reserva definitiva con el frontend.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Optimizar consultas del backend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Ajusté los estilos en móvil.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Revisar flujo final y preparar ajustes.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -UI revisada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Apoyar pruebas finales del frontend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Consultas optimizadas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Implementar mejora de rendimiento.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Semana 8

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Revisé el flujo final de usuario.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Preparar la integración final con backend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Realicé pruebas generales del frontend.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Corregir detalles visuales menores.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Mejoré el rendimiento del backend.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Comenzar integración con MercadoPago.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Integración final preparada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Comenzar pruebas exhaustivas del frontend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Detalles visuales corregidos.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Apoyar pruebas completas.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Avancé en la integración con MercadoPago.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Crear webhook de pago.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

MES 3 – Desarrollo del Backend y lógica del negocio

En este período se desarrollaron los modelos, servicios internos, flujos de reserva, autenticación y elementos clave de funcionamiento del sistema.

Semana 9

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Avancé en pruebas del flujo completo de reserva y detecté errores menores en los estilos.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Corregir esos estilos y preparar pruebas en dispositivos móviles.
 ¿Cuándo crees que terminarás la tarea?
 -Jueves.
 ¿Hay algún impedimento?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Mejoré componentes visuales de confirmación.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Integrar mejoras en el formulario de reserva.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Implementé parcialmente la integración con MercadoPago.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Completar la generación de preferencias de pago.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Corregí estilos y validé la vista móvil.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Revisar nuevamente el flujo de selección de horario con datos reales.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Integré mejoras visuales en formularios.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Ajustar la vista de gestión de reservas del usuario.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Generación de preferencias de pago completada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Implementar respuesta del webhook.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Semana 10

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Probé el flujo de horarios con datos reales y corregí inconsistencias menores.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Revisar mensajes de retroalimentación para el cliente.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Ajusté la vista de gestión de reservas.
 ¿Qué te comprometes a hacer?
 -Mejorar tablas y visualización de estados.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Implementé recepción del webhook.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Validar los estados de pago y crear reservas finales automáticamente.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Actualicé los mensajes de retroalimentación del flujo.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Revisar errores visuales tras integración backend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Mejoré la visualización de estados en historial.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Unificar estilos en todas las páginas.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Estados de pago ya se actualizan correctamente.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Implementar lógica final de creación de reserva una vez recibido webhook.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Semana 11

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Revisé errores visuales tras la integración.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Optimizar tiempos de carga del frontend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Unifiqué estilos en las diferentes vistas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Implementar vista responsive de paneles secundarios.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Lógica final de creación de reservas implementada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Comenzar pruebas unitarias y de integración.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Optimicé el tiempo de carga y reduje peso de imágenes.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Revisar navegación completa.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Vista responsive completada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Ajustar compatibilidad en diferentes navegadores.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Pruebas de integración iniciales realizadas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Optimizar consultas y mejorar tiempos de respuesta.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Semana 12

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Validé toda la navegación.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Corregir detalles visuales finales.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Compatibilidad en navegadores ajustada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Revisar accesibilidad general.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Optimicé consultas principales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 Ajustar modelos para estadísticas y dashboard.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Corregí detalles visuales finales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Preparar pruebas para presentación beta.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Accesibilidad revisada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Revisar pantallas con datos reales.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Ajusté modelos para estadísticas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Implementar dashboard inicial.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

MES 4 – Integraciones, pruebas y cierre del desarrollo

Se integraron los módulos de pago, dashboard, métricas y se realizaron pruebas, ajustes y validaciones finales del proyecto.

Semana 13

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Preparé pruebas para la fase beta y revisé funcionamiento completo.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Documentar los módulos frontend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Revisé todas las pantallas con datos reales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Corregir inconsistencias visuales detectadas.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Inicié construcción del dashboard.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Completar los gráficos principales.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Documenté los módulos principales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Revisar compatibilidad móvil completa.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Corregí inconsistencia visuales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Realizar pruebas visuales finales.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Gráficos principales del dashboard listos.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Conectar dashboard con datos reales.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Semana 14

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Revisé compatibilidad móvil.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Optimizar animaciones y rendimiento visual.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Pruebas visuales finales realizadas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Ajustar consistencia general del diseño.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Dashboard conectado con datos reales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Implementar filtros de dashboard.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Optimizaciones de rendimiento visual completadas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Realizar pruebas finales del frontend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Consistencia del diseño corregida.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Apoyar pruebas completas.
 ¿Cuándo terminarás?
- Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Filtros del dashboard completados.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Realizar pruebas finales del backend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Semana 15

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Pruebas finales del frontend realizadas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Documentar conclusiones del frontend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Apoyé pruebas completas del sistema.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Revisar métodos de interacción del usuario.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Pruebas finales del backend realizadas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Optimizar consultas restantes.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Documentación final del frontend completada.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Preparar material de presentación del proyecto.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Revisé interacciones finales del usuario.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Preparar mockups y material visual de presentación.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Optimicé las últimas consultas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Preparar explicación técnica del backend.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Lunes.
 ¿Hay impedimentos?
- No.

Semana 16

Reunión Lunes

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Preparé el material inicial de presentación.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Finalizar la exposición del cliente y presentación visual.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Creé mockups finales.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Optimizar presentación visual.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Preparé la explicación técnica del backend.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Crear documentación final del sistema.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Jueves.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Reunión Jueves

Danyel
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Finalicé la exposición visual del proyecto.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Prepararme para la presentación final.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Antes de la presentación.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Javier
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Optimizaciones visuales completadas.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Coordinar presentación con el equipo.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Antes de la presentación.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.

Benjamín
 ¿Qué completaste desde la última reunión?
 -Documentación técnica final lista.
 ¿Qué te comprometes a hacer hasta la próxima reunión?
 -Preparar respuestas técnicas para la comisión.
 ¿Cuándo terminarás?
 -Antes de la presentación.
 ¿Hay impedimentos?
 -No.